| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## +Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizarán para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaron el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencien los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 18782314-5 | 21257703-0 | 19447635-3 |
| Nombres | Alex Eduardo | Renato Alejandro | Angel Orlando |
| Apellidos | Caica Zamora | Ortega Ramos | Prado Correa |
| Roles | Scrum Master/DevTeam | DevTeam/Fullstack | DevTeam/Fullstack |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | NexTech |
| --- | --- |
| Descripción | Transformación digital de sistemas para RS Tech Ltda. |
| Problemática detectada | Caídas frecuentes del sitio web que afectan a la disponibilidad del negocio. Lentos tiempos de carga y mala experiencia de navegación en dispositivos móviles. Procesos manuales en cotización y gestión de facturación generando carga de trabajo y demoras. Falta de control e ineficiente gestión del inventario disponible. |
| Solución esperada | Plataforma estable y rápida con eficiencia real de procesos claves del negocio, mejorando su infraestructura base y experiencia de usuario, y entregando herramientas de gestión de alto valor a la empresa. |
| Objetivos generales | Optimizar y potenciar la plataforma web basada en WordPress y WooCommerce para la venta de PC, hardware y productos tecnológicos. Creación de un módulo de seguimiento y control de facturación electrónica para mejorar trazabilidad y respaldos. |
| Objetivos específicos | Mejora del rendimiento y disponibilidad del sitio web. Mejorar la experiencia de usuario en dispositivos móviles mediante ajustes de diseño responsivo y optimización UX. Adaptación del plugin de personalización de PCs y componentes que aplique restricciones según compatibilidad. Integración de cotización online de productos y un módulo de seguimiento y clasificación de facturas y boletas electrónicas mediante la API de Lioren, y que permita adjuntar documentación de respaldo. |
| Alcance del proyecto | La plataforma incluye mejoras del desarrollo frontend, backend, base de datos e infraestructura, integrando nuevas funcionalidades dentro del ecosistema WooCommerce. Se incluye la integración con API (Lioren), implementación de CDN y plugins de caché para garantizar el rendimiento. El módulo de seguimiento y control de facturación integra API Lioren para el seguimiento de los documentos tributarios electrónicos solicitados. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, público objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema a resolver.

El negocio enfrenta un escenario de crecimiento sostenido en la venta de PC’s personalizados, lo que ha puesto en evidencia las limitaciones del sistema actual: Caídas del sitio debido a sobrecargas en el sistema, tiempos de carga elevados, procesos manuales y tediosos de cotización y control de facturación, y un control deficiente de inventario. La infraestructura inicial fue diseñada para un volumen menor de operaciones, lo que genera cuellos de botella y afecta la escalabilidad. La falta de integración entre sistemas y la ausencia de automatización impactan directamente en la satisfacción del cliente y en la competitividad del negocio. Esta idea surge como respuesta estratégica para modernizar la arquitectura tecnológica, entregar eficiencia en procesos críticos y mejorar la experiencia de usuario, alineándose con las tendencias actuales del comercio electrónico y las expectativas de un público objetivo exigente.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

El proyecto hará uso de metodología Ágil Scrum complementada con la técnica de priorización MoSCoW. Scrum permitirá organizar en iteraciones cortas, con entregas incrementales y revisiones constantes, asegurando el desarrollo de un producto de calidad, acorde a las necesidades del cliente, y con adaptabilidad necesaria para hacer frente a cambios que puedan presentarse. La técnica MoSCoW se utilizará para clasificar las épicas según prioridad, garantizando que los recursos se enfoquen en las funcionalidades críticas para el negocio. Se aplicará el ciclo de ingeniería de software durante todo el desarrollo del proyecto, realizando la planificación, análisis, diseño, construcción y pruebas previo al despliegue del sistema final. El equipo se organizará en roles definidos, lo que permitirá distribuir la carga técnica y asegurar la calidad en cada fase. Se realizarán reuniones semanales de seguimiento, retrospectivas al cierre de cada sprint y validaciones frecuentes con el Product Owner para mantener alineación con los objetivos del proyecto. - Alex Caica será el Scrum Master encargado de facilitar todo el proceso, la comunicación con el PO y además estará encargado del desarrollo fullstack del sistema. - Renato Ortega será desarrollador fullstack del sistema, encargado del monitoreo y rendimiento de la infraestructura - Ángel Prado será desarrollador fullstack del sistema, encargado del diseño UX/UI

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: - Máquinas Virtuales en Google Cloud Platform dedicada para hosting web de la tienda y para el módulo de seguimiento y control de facturación. - Monitoreo de recursos críticos (CPU, RAM, tráfico). - CDN para optimizar tiempos de carga y disponibilidad global. Arquitectura de software: - Cliente -> WordPress -> Plugins -> API Externa -> Base de datos (MariaDB). - Admin -> React Vite -> Spring Boot -> API Externa -> Base de datos (PostgreSQL). - Integración modular que permite escalar funcionalidades sin comprometer la estabilidad. Lenguajes de programación: - WordPress. - PHP, JavaScript, SQL - Módulo facturación - Java, JavaScript XML, SQL Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: - WordPress, WooCommerce, API REST Lioren. - Spring Boot, React Vite Base de datos: - MySQL optimizada con índices y consultas parametrizadas. - Neon (PostgreSQL) Repositorio: - GitHub con control de versiones y CI/CD para despliegues automatizados. Otros: - Plugins de caché para mejorar rendimiento. - Plugin de configuración de PC con restricciones de compatibilidad. - Plugin de filtro de productos NexTech. - Plugin para cotización de productos online NexTech. - Herramientas de monitoreo (logs, alertas). - Integración de seguridad (roles de usuario, autenticación reforzada). - Integración de API REST (Lioren Enterprises).

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de acuerdo a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definición del proyecto (*) | Levantamiento de requerimientos, análisis del problema y definición de alcance. | Documentación, reuniones | 1 semana | Scrum Team | Base del proyecto |
| 2 | Formación del equipo (*) | Asignación de roles y organización del trabajo | Planificación | 1 semana | Scrum Team | Roles definidos |
| 3 | Planificación del proyecto (*) | Priorización de épicas y creación del product backlog con Jira | Herramientas ágiles | 1 semana | Scrum Master | Define roadmap |
| 4 | Definición de arquitectura (*) | Diseño de la arquitectura del sistema, asegurando el uso de ciclo de vida del software | Diagramas, documentación técnica | 1 semana | Scrum Team | Base técnica del sistema |
| 5 | Desarrollo de prototipo funcional | Maqueta navegable con para validar experiencia de usuario | Mockups | 2 semanas | Scrum Team | Define un prototipo |
| 6 | Sprint 1 | Se utiliza el ciclo de ingeniería de software para la optimización tecnológica, adaptar personalización de PC y componentes, mejorar UX móvil | WordPress, VM, código | 4 semanas | Dev Team | Base procesos críticos del negocio |
| 7 | Sprint 2 | Se utiliza el ciclo de ingeniería de software para la implementación de cotización online y módulo de seguimiento y clasificación de facturas mediante API | API Lioren, Base de datos | 4 semanas | Dev Team | Conexión con dependencias externas |
| 8 | Sprint 3 | Se utiliza el ciclo de ingeniería de software para el perfeccionamiento del trabajo, y consolidación de un sistema completo de alta calidad | WooCommerce, Testing, QA | 4 semanas | Dev Team | Mejora interna y corrección de errores |
| 9 | Refinamiento | Ajustes técnicos, corrección de errores, optimización final y mejoras del sistema. Preparación de demo y documentación final. | Código, testing, documentos | 1 semana | Dev Team | Pulido del sistema y preparación final |
| 10 | Presentación final y cierre | Evaluación final y entrega del proyecto. Cierre administrativo | Documentación, y presentación | 1 semana | Scrum Team | Entrega formal final |

*NOTA: El tiempo total de trabajo es de 18 semanas, ya que las actividades 1-2 y 3-4 se realizan durante la misma semana.

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Matriz de Riesgo | Documento que identifica, evalúa y propone estrategias para gestionar los riesgos del proyecto. | Gestión de Riesgos v1.3.xlsx |
| 2 | Documento de Visión y Roles Scrum | Define los objetivos del proyecto, visión del producto y roles del equipo Scrum. | Documento de Visión y Roles Scrum.docx |
| 3 | Documento de Épicas e Historias de Usuario | Contiene las épicas y la priorización que estructuran el backlog del producto. | Documento de Épicas e Historias de Usuario.docx |
| 4 | Arquitectura del Sistema NexTech | Diagrama técnico que representa la infraestructura y componentes del sistema propuesto. | NexTech - Arquitectura de Sistemas.png |
| 5 | Prototipo funcional | Versión operativa del sistema que demuestra las funcionalidades principales para su validación. | Prototipos |
| 6 | Product backlog | Lista priorizada de funcionalidades, requerimientos y mejoras pendientes del producto. | PMOInformatica Plantilla de Product Backlog.xlsx |
| 7 | Historias de usuario | Descripciones funcionales desde la perspectiva del usuario para guiar el desarrollo del sistema. | PMOInformatica Plantilla de Product Backlog.xlsx |
| 8 | Tablero Jira | Panel de seguimiento de tareas y sprints con el avance del equipo durante el proyecto. | Atlassian |
| 9 | Plan de pruebas | Lineamiento a seguir para la aplicación de pruebas funcionales a los sistemas afectados. | 3.1.2 Plan Pruebas Funcionales v1.0.docx 3.1.2 Plan Pruebas Funcionales v2.0.docx 3.1.2 Plan Pruebas Funcionales v3.0 + Planilla Casos de Prueba v3.0.docx |
| 10 | Evidencias prueba | Capturas, registros o reportes que documentan los casos de prueba ejecutados y sus resultados. | 3.1.3 Planilla Casos de Prueba v1.0.docx 3.1.3 Planilla Casos de Prueba v2.0.docx 3.1.2 Plan Pruebas Funcionales v3.0 + Planilla Casos de Prueba v3.0.docx |
| 11 | Código fuente | Repositorio de archivos y scripts que conforman la implementación del sistema. | Github WordPress Github Frontend Facturas Github Backend Facturas |
| 12 | Base de datos | Estructura y contenido del modelo de datos utilizado, incluyendo esquemas, tablas y relaciones. | NexTech — Modelo de Base de Datos WordPress.pdf NexTech - Modelo de Base de Datos Módulo Facturación.png |
| 13 | Acta cierre | Documento formal que certifica la finalización del proyecto y la aceptación de los entregables. | Documento Definition of Done - Sprint 1.docx Documento Definition of Done - Sprint 2.docx Documento Definition of Done - Sprint 3.docx NexTech - Acta de Cierre.docx |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Definición del proyecto | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formación del equipo | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación del proyecto |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de Arquitectura |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo prototipo |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Refinamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Presentación final y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Se utilizará un repositorio GitHub para control de versiones y documentación, aplicando la integración continua (CI/CD) para despliegues en máquina virtual. Además, se realizan reuniones semanales de seguimiento con el Scrum Master y PO, registrando cada sprint con actas de reunión y reportes de avance. Por último, se contempla la posibilidad de incluir plugins de seguridad y monitoreo para reforzar la estabilidad del sistema.