ACTA DE CIERRE DE PROYECTO

Proyecto NexTech — Transformación Digital RS Tech Ltda.

Entrega final al Product Owner / Cliente

# 1. Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC – Escuela de Informática y Telecomunicaciones | Sección | 004V |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | NexTech | Sigla | NXT |
| Patrocinador / Cliente | RS Tech Ltda. | Docente | Jorge Gómez F. |
| Fecha de inicio | 19/03/2026 | Fecha de término | 21/07/2026 |
| Metodología | Ágil Scrum + priorización MoSCoW | N° Sprints | 3 |

# 2. Equipo de Proyecto

| Nombre | Rol | Correo | RUT |
| --- | --- | --- | --- |
| Manuel Reyes Bustos | Product Owner | — | — |
| Alex Caica Zamora | Scrum Master / Development Team | al.caica@duocuc.cl | 18.782.314-5 |
| Renato Ortega Ramos | Development Team | ren.ortegar@duocuc.cl | 21.257.703-0 |
| Ángel Prado Correa | Development Team | ange.prado@duocuc.cl | 19.447.635-3 |

# 3. Propósito del Acta

El presente documento tiene como finalidad certificar formalmente la finalización del proyecto NexTech y la entrega final de sus productos, documentación y evidencias al Product Owner / Cliente, dejando constancia de los objetivos alcanzados, el estado de cumplimiento de los criterios de aceptación de cada Sprint, los entregables generados durante el desarrollo y las observaciones o pendientes existentes al cierre, formalizando así la aceptación del trabajo realizado por el equipo Scrum.

# 4. Objetivo del Producto (Product Goal)

Transformar la plataforma web de RS Tech en una solución digital integral, rápida y centrada en el usuario, que permita a los clientes configurar, cotizar y adquirir productos tecnológicos de manera autónoma y eficiente, mientras se optimizan los procesos operativos internos de facturación y gestión de servicios técnicos.

# 5. Resumen de Objetivos por Sprint

| Sprint | Objetivo (Sprint Goal) |
| --- | --- |
| Sprint 1 | Establecer una base tecnológica sólida y rápida, con el configurador de PC operativo y una experiencia móvil optimizada, permitiendo que RS Tech demuestre capacidades técnicas mejoradas a sus clientes desde la primera entrega. |
| Sprint 2 | Consolidar la experiencia digital de RS Tech mediante la implementación del módulo de cotización online integrado con Lioren y el módulo de seguimiento y clasificación de facturas, resolviendo además la deuda técnica del Sprint 1. |
| Sprint 3 | Garantizar la continuidad operativa de RS Tech mediante la resolución de la deuda técnica crítica del Sprint 2, la monitorización general del sistema y la ejecución de pruebas integrales, asegurando una plataforma estable, trazable y lista para operar en producción. |

# 6. Estado de Cumplimiento – Definition of Done

A continuación se resume el estado de cumplimiento de los criterios de Definition of Done registrados para cada Sprint del proyecto, en base a los documentos de control generados por el equipo:

| Criterio de Definition of Done | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Goal | Cumplido | Cumplido | Cumplido |
| Sprint Goal | Cumplido | Cumplido | Cumplido |
| Aceptación del PO | Cumplido | Cumplido | Cumplido |
| Código escrito y comentado | Cumplido | Cumplido | Cumplido |
| Criterios de aceptación | Cumplido | Cumplido | Cumplido |
| Revisión de código | Cumplido | Cumplido | Cumplido |
| Pruebas unitarias aprobadas | Cumplido | Cumplido | Cumplido |
| Pruebas funcionales aprobadas | Cumplido | Cumplido | Cumplido |
| Requisitos no funcionales | Cumplido | Cumplido | Cumplido |
| Deuda técnica resuelta | N/A | Cumplido | Cumplido |
| Entrega de prototipo funcional | Cumplido | Cumplido | Cumplido |
| Despliegue en ambiente final | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| Entrega de documentación técnica | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| Cumplimiento de ceremonias Scrum | Cumplido | Cumplido | Cumplido |

Nota: los ítems marcados como "Pendiente" se detallan en la sección 8 (Observaciones y compromisos posteriores al cierre).

# 7. Entregables Finales del Proyecto

Los siguientes productos y documentos constituyen el conjunto de entregables formalmente presentados y puestos a disposición del Product Owner / Cliente como resultado del proyecto:

| N° | Entregable | Documento(s) / Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registro de definición del proyecto | Documento de registro de definición e identificación del proyecto |
| 2 | Visión y roles Scrum | Documento de Visión y Roles Scrum |
| 3 | Matriz de gestión de riesgos | Gestión de Riesgos v1.3.xlsx |
| 4 | Épicas e historias de usuario | Documento de Épicas e Historias de Usuario |
| 5 | Product Backlog | PMOInformatica Plantilla de Product Backlog.xlsx |
| 6 | Arquitectura del sistema | NexTech - Arquitectura de Sistemas.png |
| 7 | Modelo de base de datos | NexTech - Modelo de Base de Datos WordPress.pdf |
| 8 | Roadmap del proyecto | NexTech - Roadmap del Proyecto.png |
| 9 | Prototipos funcionales | NexTech - Prototipos.zip |
| 10 | Planes de prueba funcionales | Plan Pruebas Funcionales v1.0 / v2.0 / v3.0 |
| 11 | Casos de prueba y evidencias | Planilla Casos de Prueba v1.0 / v2.0 / v3.0 |
| 12 | Definition of Done por Sprint | Documento Definition of Done - Sprint 1, 2 y 3 |
| 13 | Procedimientos de respaldo de base de datos | Procedimiento Respaldo BD WordPress; Procedimiento Respaldo BD Módulo de Facturación |
| 14 | Presentación final | NexTech_Presentación_Final.pptx |
| 15 | Tablero de gestión ágil | Tablero Jira (Atlassian – proyecto SCRUM) |
| 16 | Código fuente | Repositorios GitHub (WordPress, Frontend Facturas, Backend Facturas) |

# 8. Observaciones y Compromisos Posteriores al Cierre

Durante la revisión de cierre se identificaron los siguientes puntos pendientes, los cuales quedan registrados como compromisos posteriores a esta acta y no invalidan la aceptación del proyecto:

| Observación / Pendiente | Detalle | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Despliegue en ambiente de producción | Publicación final de las funcionalidades en el ambiente productivo de RS Tech (VM en Google Cloud Platform). | Development Team |
| Entrega de documentación técnica final | Consolidación de especificaciones técnicas de funcionamiento del producto para su mantención futura. | Scrum Master |

# 9. Declaración de Aceptación

El Product Owner / Cliente declara haber revisado los entregables descritos en este documento, dando conformidad a las funcionalidades demostradas durante los Sprint Review de cada iteración y aceptando el cierre formal del proyecto NexTech, sin perjuicio de los compromisos indicados en la sección 8.